泉州医学高等专科学校

星闪亮孤独症关爱平台开发服务项目采购方案征集公告

泉州医学高等专科学校拟采购 星闪亮孤独症关爱平台开发服务，现向社会公开征集采购方案，欢迎各潜在供应商参与提供采购项目方案。

- 采购清单

| 采购标的 | 服务要求 | 服务期限 |
| --- | --- | --- |
| 星闪亮孤独症关爱平台开发服务 | 一、孤独症平台用户端开发服务 需要完成的服务，包含但不限于： 1. 角色注册与权限体验：具备完整身份认证闭环；未认证用户仅限浏览（附带模态引导认证的优雅拦截提示）；认证用户专享发帖、评论。 2. 智能分发与星头条（资讯浏览）：实现基本的资讯功能；星头条内搜索功能；具备机构跟作者的关注；资讯模块内有文章排序功能。 3. 星社区互动（内容社区）：全面采用双列瀑布流UI视觉；发帖支持多图轮播拼接、短视频及#话题标签插入；具备完善的草稿箱支持重新编辑；拥有帖子发布/点赞/收藏功能。 4. 个人中心与基础设置：【问题与意见】反馈支持上传图片；优化常见问题展示交互。 5. 适配PC端、移动端（小程序），页面加载时间≤3秒，支持HTTPS加密传输；与管理端数据实时同步，用户操作日志可追溯。 | 自合同签订之日起6周（含开发、测试、联调） |
|  | 二、孤独症平台管理端开发服务 需要完成的服务，包含但不限于： 1. 数据看板与分析系统：提供直观的多维度统计大屏，涵盖首页资讯、社区热度（发帖/访客/评论排行）、各类认证用户总数活跃数据；数据工具需支持灵活多选时间/条件筛选并一键导出Excel。 2. 身份角色与权限管理体系：建立“政/企/医/康/教/研”等完善的多种身份标签库；实现全流程认证资质的人工审核闭环验证；个人中心的认证的资料格式要支持后台动态配置不同人群有不同的配置方式。 3. 内容安全与审核机制（引入风控模型）：建立严格平台底线，集成禁词拦截、图片OCR及视频抽帧涉黄/暴预警；提供带敏感词高亮的审核工作台；支持批量审核、安全撤稿、草稿防误删保护，并建立作者违规信用扣分库。 4. 社区管理与素材中心：理顺社区论坛板块分类规范及评论计数/排序规则；建立统一的素材管理中心（DAM），支持图、文、文档、音视频等多格式文件的分组上传，并在文章录入时支持一键调取素材。 5. B端（机构/企业）信息发布与活动管理：统一发布管理入口，支持分类排版、自定义排序；为B端机构创作者提供多图/短视频等富媒体发文工具、线下活动原生报名表单管理。 6. 消息通知群发与基础系统配置：支持基于用户认证标签精确群发或单发带有超链接跳转的站内消息通知；明确预留第三方API调用接口文档（预留AI内容过滤、专业康复机构系统联通）。 | 自合同签订之日起8周（含开发、测试、联调） |
|  | 三、孤独症平台系统部署与嵌入服务 需要完成的服务，包含但不限于： 1. 需要将系统部署到指定地址的服务器上，完成环境搭建（含服务器配置、数据库部署、Redis缓存配置），确保系统支持万人级并发访问； 2. 完成系统初始化（基础数据录入、参数配置），提供部署文档与环境验收报告。 | 自开发完成后2周内（含部署、调试、验收） |
|  | 四、孤独症平台测试与质量保障服务 需要完成的服务，包含但不限于： 1. 开展功能测试（覆盖率100%）、性能测试、安全测试（防SQL注入、XSS攻击）、兼容性测试（支持主流浏览器、手机型号）； 2. 平台核心执行边界及合规测试：确保系统严格贯彻“纯技术连接平台”定位，验证系统无任何代办干预（仅做信息/工具连接）、无任何系统级诊断解读（仅限第三方跳转）；验证平台各信息交互、志愿服务与机构匹配过程中，数据流转合规、安全。 3. 出具测试报告，Bug修复率100%（轻微Bug≤24小时修复，严重Bug≤4小时响应）； 4. 配合采购人完成验收测试，提供验收用例与测试数据。 | 开发阶段同步进行，至系统上线前1周完成 |
|  | 五、孤独症平台项目源码与资产交付服务 需完整移交本项目所有相关资产与资料，包含但不限于： 1. 美术资源：美术资源设计文件【PS或其他设计软件格式】； 2. 代码：（客户端前端代码、后台前端代码、数据库文件、客户端后端代码、后台后端代码）； 3. 技术文档：【代码架构文档、部署文档、API接口文档】； 4. 运维文档：【操作手册】； 5. 策划项目设计文档：【需求文档、原型*（原型设计软件格式：如Axure RP、如墨刀、如Figma等）、Excel数据表格或json（如有代码动态读表的情况）】。 | 项目验收完成后1周内 |

二、供应商提供采购方案内容

采购方案内容应至少包括（填写要求详见附件）：

1.服务方案、价格等；

2.同类采购项目历史成交信息，包括但不限于服务内容、价格、购买人；

3.其他相关情况及供应商认为需要提供的其他补充资料。

三、提交方式、时间

1.提交方式

（1）邮寄地址：福建省泉州市洛江区安吉路2号泉州医学高等专科学校临床医学院  张汉权，邮政编码：362010；

（2）以PDF格式发送至电子邮箱58226494@qq.com 。

- 截止时间：2026年3月30日。

四、联系人及联系方式

联系人：张老师

联系电话：15359859028

泉州医学高等专科学校

2026年3月23日

附件

采购项目方案

供应商（公章）：

| 序号 | 采购标的 | 服务方案 | 价格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| ... |  |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |
| 同类采购项目历史成交信息 |  |  |  |
| 其他相关情况及供应商认为需要提供的其他补充资料 |  |  |  |
| 供应商联系人及联系方式 |  |  |  |